坐姿健康提神器”项目分工与执行状态表

成员 A：Project Manager (项目负责人)

- 代码与实验任务：搭建 Git 协作仓库，制定统一的代码规范（如函数命名规则） ；管理开发进度，确保 4 月 10 日前完成提交 。

- 报告与答辩任务：撰写报告的 Conclusion ；负责统筹全组成员的 Peer Evaluation（互评）数据 。

- 执行状态：

  - 🟢 可直接执行：项目启动、仓库搭建、初稿大纲编写。

  - 🔴 阻塞他人：若不及时确定接口协议，成员 B、C、E 的代码整合将出现严重冲突。

成员 B：Lead Developer - 核心算法工程师

- 代码与实验任务：编写 detector.py ；利用 MediaPipe Face Mesh 提取面部坐标并实现“乌龟颈”与“歪头”的几何计算逻辑。

- 报告与答辩任务：撰写报告的 Methodology（技术原理）部分；绘制算法逻辑流程图。

- 执行状态：

  - 🟢 可直接执行：算法逻辑 demo 开发（可先用本地图片/视频进行测试）。

  - 🔴 阻塞他人：必须完成坐标提取函数，否则成员 D 无法测试准确率，成员 C 无法完成报警逻辑集成。

成员 C：Systems Developer - 环境与集成工程师

- 代码与实验任务：配置 Python/OpenCV/MediaPipe 运行环境 ；编写 main.py 负责摄像头实时流接入 ；实现报警触发的防抖逻辑 。

- 报告与答辩任务：撰写报告的 System Architecture（系统架构）部分 。

- 执行状态：

  - 🟢 可直接执行：环境配置、摄像头调用模块编写。

  - 🔴 阻塞他人：若图像输入接口未调通，成员 B 和 E 的代码将无法在实时场景下运行。

成员 D：Analysis & Evaluation Specialist (评估专家)

- 代码与实验任务：建立测试集（不同光照/角度的测试视频） ；编写 eval.py 计算系统的准确率、精确率、召回率及响应延迟 。

- 报告与答辩任务：撰写报告的 System Analysis 与 Results 部分 。

- 执行状态：

  - 🟢 可直接执行：测试用例收集、评价指标（Metrics）定义。

  - 🔴 阻塞他人：必须最先完成评估指标定义，否则成员 F 无法在报告中体现项目性能。

成员 E：UI/UX & Design Specialist (界面设计)

- 代码与实验任务：使用 Tkinter 或 PyQt 开发桌面端 UI 界面 ；实现视频显示窗口及托盘运行逻辑 。

- 报告与答辩任务：设计报告中的各类视觉图表 ；制作演示用的视频（Demo Video）。

- 执行状态：

  - 🟢 可直接执行：UI 界面原型设计、静态图标制作。

  - 🔴 阻塞他人：若 UI 接口不固定，成员 C 无法将算法检测结果实时展示在界面上。

成员 F：Documentation Specialist (文档负责人)

- 代码与实验任务：负责代码注释规范化检查及 README 文件的编写。

- 报告与答辩任务：负责 2000-2500 词报告的全文润色、排版与格式统一 ；制作最终展示用的 PPT 幻灯片 。

- 执行状态：

  - 🟢 可直接执行：撰写 Introduction（背景介绍）、格式模板设定。

  - 🔴 阻塞他人：作为最终产出者，其进度受所有人限制，但必须确保 4 月 10 日前拿到所有人的文字稿。